Приложение к

Постановлению Администрации Богословского сельского поселения от 14.11.2024 № 260

«Приложение № 3

к муниципальной программе

Богословского сельского поселения Омского муниципального района

Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

Подпрограмма

«Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы Богословского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы | Развитие социально-экономического потенциала Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Наименование структурных подразделений администрации, являющихся соисполнителем муниципальной программы | МКУ Хозяйственное управление «Богословское» |
| Наименование структурных подразделений администрации, являющихся исполнителями муниципальной программы | Администрация Богословского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 - 2026 годы: I этап – 2014 - 2020 годы, II этап – 2021 - 2026 годы |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие автомобильных дорог, находящихся в собственности Богословского сельского поселения |
| Задача подпрограммы | Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта в границах Богословского сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы и (или) ведомственных целевых программ | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, круглогодичное содержание автомобильных дорог в сельском поселении: - Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог; - Содержание автомобильных дорог; - Повышение безопасности дорожного движения в границах Богословского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Площадь автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения, в отношении которых произведен капитальный, текущий (ямочный) ремонт (тыс. кв. м.); Степень исполнения расходных обязательств. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 76 387 896,98 рублей, из них на реализацию I этапа 28 914 976,96 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 906 568,98 рублей; в 2015 году – 0,00 рублей; в 2016 году – 4 236 310,40 рублей; в 2017 году – 5 778 028,70 рублей; в 2018 году – 4 007 407,70 рублей; в 2019 году – 7 489 283,59 рублей; в 2020 году – 5 497 377,59 рублей. На реализацию II этапа 48 067 696,39 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 5 167 280,31 рублей; в 2022 году – 4 576 737,92 рублей; в 2023 году – 13 217 411,85 рублей; в 2024 году – 14 898 237,95 рублей; в 2025 году – 5 201 418,64 рублей; в 2026 году – 5 006 609,72 рублей. Из общего объема расхода бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 64 885 652,54 рублей, из них на реализацию I этапа 25 176 283,03 рублей, в том числе по годам: в 2014 году –1 906 568,98 рублей; в 2015 году – 0,00 рублей; в 2016 году – 4 236 310,40 рублей; в 2017 году – 4 087 014,20 рублей; в 2018 году – 3 669 451,10 рублей; в 2019 году – 5 895 646,84 рублей; в 2020 году – 5 381 291,51 рублей. На реализацию II этапа 39 709 369,51 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 5 034 204,76 рублей; в 2022 году – 4 576 737,92 рублей; в 2023 году – 5 001 460,52 рублей; в 2024 году – 14 888 937,95 рублей; в 2025 году – 5 201 418,64 рублей; в 2026 году – 5 006 609,72 рублей. Из общего объема расходов бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 8 079 769,00 рублей, из них на реализацию I этапа 0,00 рублей. На реализацию II этапа 8 079 769,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году – 8 079 769,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей; в 2026 году – 0,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета поселения за счет переходящего остатка составят 4 017 251,81 рублей, из них на реализацию I этапа 3 738 693,93 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 0,00 рублей; в 2015 году – 0,00 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 1 691 014,50 рублей; в 2018 году – 337 956,60 рублей; в 2019 году - 1 593 636,75 рублей; в 2020 году – 116 086,08 рублей. На реализацию II этапа 278 557,88 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 133 075,55 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году – 136 182,33 рублей; в 2024 году – 9 300,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей; в 2026 году – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение протяженности участков внутри поселковых автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт и строительство внутри поселковых автомобильных дорог с целью доведения их до нормативных требований; - установка дорожных знаков; - нанесение дорожной разметки; - установка предупреждающих светофоров. - в 2023 году произвести ремонт внутрипоселковой дороги ул. Луговая с. Новомосковка Омского района Омской области, от дома № 2Л по ул. Луговая до дома № 70 по ул. Центральная, протяженностью 1355 м; - в 2023 году произвести ремонт внутрипоселковой дороги ул. Луговая с. Новомосковка Омского района Омской области, от дома №70 по ул. Центральная до ул. Коммунальная, протяженностью 175 м; - в 2025 году произвести капитальный ремонт внутрипоселковой дороги с.Богословка Омского муниципального района Омской области, ул.Ленина от д.№ 12А до д.№ 70. |

- Сущность решаемых подпрограммой проблем

Автомобильные и внутрипоселковые дороги общего пользования являются важнейшей составной частью инженерной инфраструктуры Богословского сельского поселения. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния улиц и внутрипоселековых дорог во многом зависит качество жизни населения.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог с твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог на переходный тип покрытия.

Ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами покрытий являются износ, выбоины и т. д.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, и напрямую зависит от объемов финансирования.

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

- С целью осуществления комплексного подхода к решению вопросов по содержанию автомобильных дорог общего пользования в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии разработана подпрограмма.

- 2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и развитие автомобильных дорог, находящихся в собственности Богословского сельского поселения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующей задачи:

Организация ремонта автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в границах Богословского сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 
2014-2026 годов.

4. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы

Основным мероприятием муниципальной программы является:

- капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог;

- содержание автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения в границах Богословского сельского поселения.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятия в рамках основного мероприятия:

1. Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Магистральная в с. Ульяновка;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Богословка;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Богословка;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Новомосковка;

- ремонт внутрипоселковой дороги ул. Луговая с. Новомосковка Омского района Омской области, от дома № 2Л по ул. Луговая до дома № 70 по ул. Центральная, протяженностью 1355 м. (финансирование 365 715,90 рублей),

- ремонт внутрипоселковой дороги ул. Луговая с. Новомосковка Омского района Омской области, от дома №70 по ул. Центральная до ул. Коммунальная, протяженностью 175 м. (финансирование 59 535,85);

- капитальный ремонт внутрипоселковой дороги с.Богословка Омского муниципального района Омской области, ул.Ленина от д.№ 12А до д.№ 70.

2. Содержание автомобильных дорог.

3. Повышение безопасности дорожного движения в границах Богословского сельского поселения:

- установка дорожных знаков и дорожной разметки.

Расчет целевых индикаторов осуществляется после завершения реализации подпрограммы.

6. Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 76 387 896,98 рублей, из них на реализацию I этапа 28 914 976,96 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 906 568,98 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 4 236 310,40 рублей;

в 2017 году – 5 778 028,70 рублей;

в 2018 году – 4 007 407,70 рублей;

в 2019 году – 7 489 283,59 рублей;

в 2020 году – 5 497 377,59 рублей.

На реализацию II этапа 48 067 696,39 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 5 167 280,31 рублей;

в 2022 году – 4 576 737,92 рублей;

в 2023 году – 13 217 411,85 рублей;

в 2024 году – 14 898 237,95 рублей;

в 2025 году – 5 201 418,64 рублей;

в 2026 году – 5 006 609,72 рублей.

Из общего объема расхода бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 64 885 652,54 рублей, из них на реализацию I этапа 25 176 283,03 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –1 906 568,98 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 4 236 310,40 рублей;

в 2017 году – 4 087 014,20 рублей;

в 2018 году – 3 669 451,10 рублей;

в 2019 году – 5 895 646,84 рублей;

в 2020 году – 5 381 291,51 рублей.

На реализацию II этапа 39 709 369,51 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 5 034 204,76 рублей;

в 2022 году – 4 576 737,92 рублей;

в 2023 году – 5 001 460,52 рублей;

в 2024 году – 14 888 937,95 рублей;

в 2025 году – 5 201 418,64 рублей;

в 2026 году – 5 006 609,72 рублей.

Из общего объема расходов бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 8 079 769,00 рублей, из них на реализацию I этапа 0,00 рублей.

На реализацию II этапа 8 079 769,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году - 0,00 рублей;

в 2023 году – 8 079 769,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет переходящего остатка составят 4 017 251,81 рублей, из них на реализацию I этапа 3 738 693,93 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 1 691 014,50 рублей;

в 2018 году – 337 956,60 рублей;

в 2019 году - 1 593 636,75 рублей;

в 2020 году – 116 086,08 рублей.

На реализацию II этапа 278 557,88 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 133 075,55 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 136 182,33 рублей;

в 2024 году – 9 300,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026 году – 0,00 рублей.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства в Богословском сельском поселении.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2026 году обеспечить:

- увеличение протяженности участков внутри поселковых автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт и строительство внутри поселковых автомобильных дорог с целью доведения их до нормативных требований;

- установка дорожных знаков;

- нанесение дорожной разметки;

- установка предупреждающих светофоров.

- в 2023 году произвести ремонт внутрипоселковой дороги ул. Луговая с. Новомосковка Омского района Омской области, от дома № 2Л по ул. Луговая до дома № 70 по ул. Центральная, протяженностью 1355 м,

- в 2023 году произвести ремонт внутрипоселковой дороги ул. Луговая с. Новомосковка Омского района Омской области, от дома №70 по ул. Центральная до ул. Коммунальная, протяженностью 175 м;

- в 2025 году произвести капитальный ремонт внутрипоселковой дороги с.Богословка Омского муниципального района Омской области, ул.Ленина от д.№ 12А до д.№ 70.

- исполнение расходных обязательств Администрации Богословского сельского поселения в размере 100 процентов.

8. Система управления реализации подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы являются:

-   Заместитель Главы сельского поселения – оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

-   Директор МКУ «Хозяйственное управление Богословское» за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

-  Главный бухгалтер МКУ «Хозяйственное управление Богословское» – за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы.».